L.dz………………

# UMOWA

zawarta w dniu ……………….. w Kłomnicach pomiędzy Gminą Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice zwaną dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działała:

- mgr Adam Zając  -  Wójt Gminy

a  …………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. Właściciela – ………………………………

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach gminy Kłomnice w roku 2009-2010.

§ 2

Na przedmiot umowy określonej w §1 składa się poniższy zakres rzeczowy:

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| poz | rodzaj robót | szacunkowa wielkość do wykonania | cena jednostkowa (netto) | kwota łączna, netto (poz. z kol. 3 x poz. z kol.4) [zł] |
|  | Dowóz kruszywa budowlano – drogowego pochodzenia hutniczego o parametrach nie mniejszych niż kruszywo z przedsiębiorstwa EHAZET Częstochowa, o różnych frakcjach (cena materiału z transportem) | 100 ton | zł/t |  |
|  | Dowóz klińca lub tłucznia drogowego (cena materiału z transportem) z wykluczeniem materiałów wapiennych | 4 000 ton | zł/t |  |
|  | Naprawy dróg gruntowych, szutrowych, żużlowych itp. wykonywane mechanicznie (profilowanie}. Koszt materiału z dowozem będzie osobno rozliczny wg poz. od 1 do 2 | 200 000 m2 | zł/m2 |  |
|  | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej, żużlowej lub innej poprzez ręczne zagęszczenie tłucznia w miejscach ubytków i nierówności bez kosztów materiału wbudowanego. (Koszt materiału z dowozem będzie osobno rozliczny wg poz. od 1 do 2). Cena jednostkowa usługi wg ilość wbudowanego materiału. | 100 ton | zł/t |  |
|  | Ścinanie i równanie poboczy dróg (ewentualny wywóz nadmiaru ziemi rozliczany będzie wg poz. 7 i 8) | 3 000 m2 | zł/m2 |  |
|  | Wykonanie korytowania drogi do 30cm głębokości (ewentualny wywóz nadmiaru ziemi rozliczany będzie wg poz. 7 i 8) | 3 000 m2 | zł/m2 |  |
|  | Przewóz ziemi lub kruszywa we wskazane miejsce na odległość do 1 km (tylko transport z załadunkiem) | 80 ton x km | zł/t x km |  |
|  | Dodatek do poz. 7 za każdy kolejny rozpoczęty 1 km odległości | 80 ton x km | zł/t x km |  |
|  | ### Razem kwota netto [zł] |  |  |  |
|  | Podatek VAT [zł] |  |  |  |
|  | Razem kwota brutto (z VAT) [zł] |  |  |  |

Zakres robót podany w kolumnie numer „3” jest wielkością szacunkową 
i maksymalną, a zlecony zakres prac może być mniejszy. W ramach umowy wykonywany będzie zakres zlecony ustnie, telefonicznie lub na piśmie na poszczególne odcinki dróg.

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………...

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. tj.  – …………………

- Umowa obowiązuje przez okres jednego roku od dnia podpisania, termin zakończenia przedmiotu umowy wynosi więc -  ……………….

§ 4

Do określonego ustnie, telefonicznie lub pisemnie zakresu robót należy przystąpić w terminie 4 dni od daty zgłoszenia lub w terminie określonym przez zamawiającego i wykonać go w czasie, który przewiduje technologia.

Na jeden dzień przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek  zgłosić zamiar przystąpienia do robót zamawiającemu (telefony: 0696/039-154 (Jacek Tittl); 034/3281-102 (Urząd Gminy Kłomnice)) – niezgłoszenie rozpoczęcia robót skutkować może, tym, że zamawiający jednostronnie uzna zakres wykonanych prac, bez możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń przez wykonawcę.

§ 5

Za wykonany zakres robót wykonawca wystawi faktury częściowe. Wartość netto na fakturze będzie wynikiem mnożenia obmiaru wykonanej pracy i ceny jednostkowej z kolumny nr „4” tabeli przedstawionej w par. 2 niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela zamawiającego.

Protokół odbioru robót,  sporządza wykonawca wg poniższego wzoru w terminie 7 dni po wykonaniu zleconego zakresu prac i przedstawia ją zamawiającemu do zatwierdzenia i podpisania.

|  | PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT |  | nr |  | z dnia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wykonanych w ramach umowy dotyczącej bieżącego utrzymania dróg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komisja w składzie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ……………….. | - przedstawiciel zamawiającego, tj. Urzędu Gminy w Kłomnicach |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ……………….. | - przedstawiciel wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
|  | Na podstawie niniejszego protokółu komisja odebrała następujące elementy robót: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dotyczy pozycji gdzie jednostką obmiaru jest [m2] |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | miejscowość | ulica | długość | szerokość | powierzchnia | cena jedn. (bez VAT) | wartość netto | wartość z VAT 22% |
|  |  |  | [m] | [m] | [m2] | [zł/m2] | [zł] | [zł] |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |  |
|  | dotyczy pozycji gdzie jednostką obmiaru jest [tona] |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | miejscowość | ulica |  |  | ilość | cena jedn. (bez VAT) | wartość netto | wartość z VAT 22% |
|  |  |  |  |  | [ton] | [zł/t] | [zł] | [zł] |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM (netto) |  |  |  | zł |
|  |  |  |  | VAT 22 % |  |  |  | zł |
|  |  |  |  | razem z VAT |  |  |  | zł |
|  | na tym protokół zakończono i podpisano: |  |  |  |  |  |  |  |

§ 6

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 7

W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, będzie on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości

10% wartości umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy wykonawca w sposób rażąco opieszały wykonuje powierzone mu zadania.

§ 8

Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w par. 4 pod warunkiem, że zlecenie będzie przekazane na piśmie.

§ 9

Strony zastrzegają prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia.

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy              o zamówieniach publicznych  oraz  Kodeks Cywilny.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd w Częstochowie.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: