**Opis przedmiotu inwestycji**

1. **Budowa garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP w miejscowości Karczewice**

Dane ogólne budynku:

* powierzchnia zabudowy - 268,80 m2
* powierzchnia użytkowa - 236,31 m2
* kubatura - 1478,40m3 Budynek wolnostojący,

Budynek parterowy bez użytkowego poddasza i podpiwniczenia.

Projektowane instalacje:

* wodno - kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do nowoprojektowanego zbiornika typu szambo o pojemności 3,0 m3,
* elektryczna oświetleniowa, gniazd 220V i 380V,
* centralne ogrzewanie z kotłowni wbudowanej na opał stały (piec retortowy na ekogroszek.
* montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego

Szacunkowy koszt inwestycji to kwota ponad 600 000,00 zł

600 000,00 zł – kredyt, pozostałe środki stanowi budżet Gminy.

**Kwota poniesiona stan na dzień 10.11.2011:** 299 238,93 zł

**Okres realizacji:** 07.07.2011 – 15.12.2011

**Pozostałe źródła finansowania:** budżet gminy

1. **Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kłomnice**
2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierniczej w miejscowości Rzeki Wielkie
3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej w miejscowości Witkowice
4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w miejscowości Garnek
5. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huby (nr ewid. dz. 1305)
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w miejscowości Kłomnice
7. Przebudowa dróg gminnych ul. Nowa i Klonowa w miejscowości Garnek
8. Przebudowa drogi gminnej nr 598101S w miejscowości Huby
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Pacierzów
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Rzeki Wielkie
11. Przebudowa drogi gminnej Jamrozowizna

**Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 2 000 000,00 zł**

**Kwota poniesiona stan na dzień 10.11.2011:** 65 804,23 zł

**Okres realizacji:** 01.01.2011 – 30.12.2011

**Pozostałe źródła finansowania:** brak

Zaznaczamy, iż inwestycje są na bieżąco realizowane. W związku z czym nie jesteśmy w stanie podać dokładnych kwot inwestycji. Szacujemy, iż koszt w/w inwestycji będzie w granicach 2 600 000,00 zł. Stąd też zapis zarówno w SIWZ jak i Formularzu ofertowym, iż „Rzeczywista wartość kredytu zależna będzie od potrzeb zamawiającego i może ulec zmniejszeniu …”