Kłomnice, dnia 2013-03-26

**GKIO-I.271.3.2013**

**Zmiana nr 1 treści SIWZ**

**dotycząca przetargu nieograniczonego na „Budowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kłomnicach wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji i zasilaniem energetycznym.”**

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz 759 z późn. zm) zmienia się treść SIWZ.

**Zmianie ulega ust. 1 § 8 Kary umowne załącznika nr 10 do SIWZ Umowa:**

**Jest:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	* 1. Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),
		2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
		3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

**Powinno być:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

**Zmianie ulega numeracja w § 12 Zmiana umowy załącznika nr 10 do SIWZ Umowa:**

Jest:

**§ 12**

**Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
	* + - 1. Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
				2. Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki
				3. Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
				4. Zmiany terminu wykonania:
3. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
4. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,
5. wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,
6. wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,
7. ze względu na złe warunki atmosferyczne
	* + - 1. Zmiany płatności i inne:
		1. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
		2. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
		3. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
8. Zmiany osobowe:

c)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,

1. zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

c)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

d)zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

Powinno być:

**§ 12**

**Zmiana umowy**

* 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
2. Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki
3. Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
4. Zmiany terminu wykonania:
5. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
6. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,
7. wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,
8. wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,
9. ze względu na złe warunki atmosferyczne
10. Zmiany płatności i inne:
11. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
12. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
13. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
14. Zmiany osobowe:
15. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,
16. zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.