**NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MIĘDZYSESYJNE (05.10.2016)**

**WÓJT**

1. Samochody dla OSP
2. Spotkanie w sprawie infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Urząd Wojewódzki) - 10.08.2016
3. Spotkanie z Prezesem PKS Częstochowa – 25.08.2016
4. Dożynki Powiatowe w Przyrowie – 28.08.2016
5. Spotkanie z architektem p. Leśniewskim w spr. rozbudowy GOK Kłomnice – 31.08.2016
6. Zebrania wiejskie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego
7. Spotkanie z panią Poseł Burzyńską w spr. remontu chodnika w miejscowości Kłomnice i Witkowice
8. Przyznanie Stypendium Wójta dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy
9. Wyjazd studyjny do Gminy Jeleśnia w powiecie Żywieckim
10. Wizyta studyjna w powiecie Śniatyńskim na Ukrainie

**REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. PRZETARG WYGRAŁA FIRMA PAVER ZA CENĘ 57.358 ZŁ NETTO, KTÓRA NASTĘPNIE WYCOFAŁA SWOJĄ OFERTĘ TRACĄC 10.000 WADIUM. NASTĘPNĄ W KOLEJNOŚCI BYŁO KONSORCJUM ZOM STRACH SP. Z O.O. I ZOM ZBIGNIEW STRACH, KTÓRE WYGRAŁO PRZETARG ZA CENĘ 66.230 ZŁ NETTO TJ. 71.528,40 ZŁ BRUTTO (DOTYCHCZASOWA CENA TO 81.000 ZŁ MIESIĘCZNIE). POMIMO WPROWADZENIA DODATKOWEGO ODBIORU POPIOŁU W MIESIĄCU KWIETNIU UDAŁO SIĘ GMINIE UZYSKAĆ OSZCZĘDNOŚCI W KWOCIE 9,472 ZŁ MIESIĘCZNIE.

**REFERAT INWESTYCJI**

1. W bieżącym tygodniu rozpoczną się czynności odbiorowe przy **odnowie stanu dróg gminnych w miejscowościach: Zberezka, ul. Sobieskiego, Nieznanice ul. Leśna, ul. Równoległa, ul. Polna, Rzerzęczyce, ul. Bagnista oraz Janaszów droga gminna.**
2. Trwają prace przy przebudowie ul. Łąkowej w miejscowości Zawada na długości 900m, na którą pozyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
3. Zakończyły się prace przy próbnym odwiercie na pobór wody zasilającej Ujęcie Wody   
   w Witkowicach. Obecnie woda została poddana badaniom labolatoryjnym, które stwierdzą jakość uzyskanej wody i zadecydują o dalszym postępie prac.
4. Podpisano umowę na posadowienie dwóch latarni oświetleniowych w miejscowości Kłomnice, ul. Leśna.
5. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Dworcowej w miejscowości Kłomnice.
6. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Poprzecznej w miejscowości Kłomnice z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I USC**

**USC**

**21.07.2016 – 04.10.2016r**

- zarejestrowano 17 zgonów,

- dokonano transkrypcji 6 aktów urodzenia (Wielka Brytania-4, Niemcy-2), wykonano czynności uzupełnienia tego aktu,

- zarejestrowano 26 aktów małżeństwa (śluby konkordatowe),

- przyjęto od 3 par oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,

- dokonano transkrypcji 2 aktów małżeństwa sporządzonych poza granicami kraju (Wielka Brytania, Niemcy)

- przyjęto 11 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- wydano 5 zaświadczeń do ślubu konkordatowego,

- naniesiono 2 wyroki sądowe rozwodowe do aktów małżeństwa, dołączono do akt zbiorowych

- wydano 2 decyzje o zmianie nazwiska w tym 1 z rozciągnięciem na małoletnie dziecko,

- przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do rejestru BUSC 176 aktów stanu cywilnego

- wydano interesantom 326 odpisy aktów stanu cywilnego,

**Ewidencja ludności i dowody osobiste**

Dane od 22 lipca 2016r

przyjęto 350 wniosków na dowód osobisty

wydano 355 dowodów osobistych

wydano  3 decyzji  dot. zameldowania  na pobyt stały  i wymeldowania z pobytu stałego

zarejestrowano  86  zdarzeń meldunkowych tj. zameldowanie na pobyt  stały ,przemeldowania na terenie gminy , zameldowanie na pobyt czasowy ,wymeldowanie z pobytu stałego i  z pobytu czasowego.

wydano 42 zaświadczenia o zameldowaniu pod adresem z rejestru mieszkańców na wniosek