**NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MIĘDZYSESYJNE (12.09.2017)**

**WÓJT**

1. Dyskusja publiczna w spr. studium (11.07.2017r.)
2. Spotkanie w spr. podpisania aneksu dot. RIT (24.07.2017r)

**REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

1. W dniu 31.08.2017r. zakończono prace związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice. Uprawniona firma odebrała od mieszkańców gminy azbest w ilości 55,1 Mg (ton). Zachęcam do składania wniosków na odbiór azbestu na rok 2018. Program finansowany jest w 100% z środków WFOŚ.
2. W dniu 11 sierpnia br. minął termin składania uwag do projektu zmiany Studium.
3. W dniu 31.08.2017r. zakończył się nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Przewidywany termin wypłaty środków to listopad br. (niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego).

**REFERAT INWESTYCJI**

1. Wykonano remont ul. Sobieskiego w Nieznanicach oraz ul. Słonecznej w Michałowie,

jak również poprawiono nakładkę na ul. Leśnej w Niwkach i ul. Kolejowej   
w Michałowie Rudnickim.

1. Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi na Kuźnicy – Błonie Etap I.
2. Podpisano umowę na przebudowę ul. Dworcowej w Kłomnicach.
3. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie otworów eksploatacyjnych zasilających Ujęcie Wody w Witkowicach.
4. Trwa procedura przetargowa na Budowę kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach   
   i Adamowie - Etap III.
5. Trwa procedura przetargowa na Przebudowę GOK w Kłomnicach.
6. Trwają uzgodnienia rozwiązań projektowych dla przebudowy ul. Zdrowskiej   
   w Kłomnicach na wysokości targowiska gminnego (zakrycie rowów).
7. Zakończono prace przy montażu sito-piaskownika na Oczyszczalni Ścieków   
   w Kłomnicach.
8. Podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rewitalizacji placu w centrum Kłomnic – Pasternik.
9. Trwają na bieżąco prace związane z remontem dróg gruntowych.

**REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I USC**

**Urząd Stanu Cywilnego:**

**21.06.2017r – 11.09.2017r**

- zarejestrowano 17 aktów zgonu,

- zarejestrowano 31 aktów małżeństwa,

- przyjęto od 5 par oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ( w tym 2 śluby w plenerze)

- dokonano transkrypcji 2 aktów urodzenia (Wielka Brytania, Belgia), wykonano czynności uzupełnienia tych aktów,

- przyjęto od 19 par nupturientów zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- wydano 17 zaświadczeń do ślubu konkordatowego,

- przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do rejestru BUSC 185 aktów stanu cywilnego

- wydano interesantom 307 odpisów aktów stanu cywilnego,

**Ewidencja ludności i dowody osobiste**

**Dane od 21.06.2017r do 11.092017r**

przyjęto 776 wniosków na dowód osobisty

wydano 714 dowodów osobistych

wszczęto z wniosku 3 postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

zarejestrowano 89 zdarzenia meldunkowe tj. zameldowanie na pobyt stały ,przemeldowania na terenie gminy , zameldowanie na pobyt czasowy ,wymeldowanie z pobytu stałego i z pobytu czasowego.

wydano 44 zaświadczenia o zameldowaniu pod adresem z rejestru mieszkańców na wniosek

**PROMOCJA**

Podpisano dwie umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: projekt „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” dofinasowany w wysokości 35 100,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach” dofinansowany w wysokości 249 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, przygotowany przez Urząd Gminy projekt „Podstawowa sprawa – wiedza!” został dofinansowany w wysokości 463 555,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki w 4 placówkach – Szkoła Podstawowa w Kłomnicach, Witkowicach, Garnku oraz w Skrzydlowie,  przygotowania nowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 3 placówkach – Szkoła Podstawowa w Witkowicach, Garnku oraz w Skrzydlowie oraz zakupu sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do 4 placówek. Wsparciem zostanie objętych 331 uczniów.